重庆师范大学信息技术中心工作简报

2011年第3期（总第6期）

重庆师范大学信息技术中心            2011 年 7 月 5 日

本 期 导 读

★  “数字校园”建设合格验收圆满通过

★  加强校园一卡通建设

★  校园网络建设动态

★  努力提高服务质量

“数字校园”合格验收圆满通过

“数字化校园”是以数字化信息和网络为基础，通过计算机网络技术建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、储存、传输和应用。

5月27日由重庆市教育委员会、重庆市经济和信息化委员会以及重庆市科学技术委员会组成的专家评审组对我校“数字校园”建设进行了合格验收，为此，我中心进行了认真的准备工作：

（1）对已经准备好的支撑材料进行了重新核查、整理、修改和补充；把原按二级指标准备的支撑材料扩充成三级指标准备，充实了支撑材料内容；

（2）对《“数字校园”建设自评报告》、《评估验收材料》进行了反复修改，对各项数据进行认真核实，最终定稿并制作成册；

（3）完成了《自评报告》PPT的制作、修改和演练，并对验收期间的专家现场考察路线、考察点进行了精心设计，召开了准备会，进行了模拟演练和考察；

（4）为迎接验收，对信息技术中心办公区、机房进行了环境整理和布置，对验收会场进行了精心布置和技术环境准备；

顺利通过了专家组“数字校园”建设合格验收，取得94分的好成绩，在重庆16所本科院校中名列第六。专家组同时对我校的“网站、网校”建设进行了评审，并获通过。

通过“数字校园”建设合格验收后，立即进行后续工作的展开：“数字校园”一期项目的所有硬件环境已部署完成，且三大基础平台已在临时服务器上部署完毕，正在做部分系统（如邮件系统、OA系统）的单点登录集成；人事系统、学工系统已分别由两处签字确认功能需求已在开发中。

加强校园一卡通建设

截至6月份，中心顺利完成圈存系统与校园一卡通系统的对接，并在全部圈存机上安装了客户端，通过了压力测试，完成了全部学生校园卡的信息核对，并对学生校园卡与银行卡进行了绑定。6月16日正式启用了圈存系统，在一食堂服务部电子显示屏、学生宿舍区公布了圈存系统启用公告，同时在圈存机主页、校园网上公布了圈存机的使用指南，当天就有15位学生在圈存机上实现了共计500多元的转账。圈存的使用极大地方便一卡通用户转账和充值。

一卡通备份存储设备接通后，为保证一卡通数据安全，将在暑假进行软件布设和调试。

为进一步完善一卡通的各项功能（如迎新、离校系统），中心工作人员与一卡通建设公司、软件设备供货公司管理层和技术人员进行了功能需求和技术交流，并考察了重庆其他高校的建设情况，于5月13日请杨校长主持组织召开了有关部门领导和业务系统管理员参加的研讨、确认会，着手进行下一步的功能开发。

6月16日，水电管理系统已实现了与一卡通系统的对接。

校园网络建设动态

沙坪坝校区网络增容联通公司的100兆带宽已完成线路布设、设备安装，正在进行镜像设置，准备下周进行压力测试；网络新计费系统已安装启用；对老校区上网行为管理系统进行了优化；对大学城上网行为管理系统CPU占用过高的问题进行了进一步的分析；综合运维管理系统正在进行测试；对VOD正进行升级测试；进一步优化整理了存储系统空间；为加强服务器安全，对IP地址进行了重新规划调整，对大学城行政办公楼部分IP地址进行了重新设置；

协助开通了特教学院“西部特殊教育资源中心”网站和化学学院“绿色化学”网站；办理了就业办服务器托管；校友会堂无线网络准备开通测试；对大学城校区西区监控系统进行了部分技术验收；ipv6的波分复用设备已安装完成，通过设置、调试，将于第十八周与重庆大学开通；完成教务处在沙坪坝校区图书馆一楼计算机机房的网络布设和开通；与初等教育学院领导一起就北碚电信公司在我校北碚校区合作建设网络问题进行了技术和商务谈判；配合学校进行了安全维稳工作，在“端午节”和“6.4”敏感期间安排值班保障网络安全；积极筹备学生宿舍D-3-E、第二实验楼、“飞机房”的广播电视线路布设工程的招标工作。与中国移动重庆分公司就我校手机V网合同进行了交涉。

努力提高服务质量

为了对广大师生提供优质的服务，我们不断改进工作方式，强化服务意识，规范工作流程。制定出毕业生办理离校手续校园卡销户、清账、网络销户、退寝室用小交换机等流程、制度、人员管理、考核办法等。耐心解答用户咨询，解决了大量用户的网络问题。并对网络安全隐患进行了排查。

发：校属各单位